Содержание

1. Команда тестировщиков ..........................................................................2

2. Описание процесса тестирования ..........................................................2

3. Краткое описание .....................................................................................3

4. Расписание ...............................................................................................3

5. Рекомендации .......................................................................................... 4

6. Статистика по всем ошибкам .................................................................. 4

7. Оценка качества........................................................................................ 5

Отчет о результатах тестирования для сайта http://litecart.stqa.ru

1. Команда тестировщиков

| ФИО | Должность | Роль в отчетном периоде |
| --- | --- | --- |
| Никульшина Анастасия | тестировщик | - создание тест-кейсов для тестирования сайта http://litecart.stqa.ru - функциональное тестирование сайта - занесение результатов тестирования в багтрекинговую систему JIRA |
| Толмачёва Екатерина | тестировщик | - создание тест-кейсов для тестирования сайта http://litecart.stqa.ru - функциональное тестирование сайта - занесение результатов тестирования в багтрекинговую систему JIRA |

2. Описание процесса тестирования

| Окружение | Никульшина Анастасия | Толмачёва Екатерина |
| --- | --- | --- |
| Версия ОС | Windows 11. Сборка ОС 26100.3323 | Windows 11 Pro 10.0.22631. Сборка ОС 22631 |
| Браузер | Chrome. Версия 133.0.6943.142 | Chrome. Версия 133.0.6943.142 |

Тестируемый сайт:  http://litecart.stqa.ru

Тестирование сайта будет проходить по 6 модулям (домашняя страница, логин, регистрация, страница обзора товаров, страница любого товара, корзина).

Используемые виды тестов:

Функциональное тестирование
Проверка корректности работы функционала сайта (выбор валюты, языка, страны, поиск товаров, авторизацию пользователей, работа с корзиной).

Интеграционное тестирование
Проверка взаимодействия различных модулей сайта (таких как выбор валюты и отображение цен, авторизация и сохранение настроек).

Тестирование пользовательского интерфейса (UI-тестирование)
Проверка корректности отображения элементов интерфейса (иконки, кнопки, выпадающие меню).

Тестирование производительности
Проверка скорости выполнения запросов (скорость поиска товаров).

Большинство тестов было выполнено вручную, так как требовалась проверка визуальных элементов и взаимодействия с пользовательским интерфейсом. Тест, на проверку скорости выполнения запросов, был выполнен с использованием инструмента для тестирования производительности (DevTools).

3. Краткое описание

К отчетному периоду выполнено:

- Тест-кейсы для выполнения тестирования сайта  http://litecart.stqa.ru - 93 идеи  тестов.  Ссылка на тест-кейсы здесь.

- Все виды  тестирования сайта, описанные выше;

- Сформирована выборка найденных дефектов и занесена в багтрекинговую систему Jira. Ссылка  здесь.

Были проведены smoke тесты, critical path тесты, ui-тесты, response time тест.

Найден 21 баг.

- Расписание

| ФИО | Дата | Описание | Длительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Никульшина Анастасия Толмачёва Екатерина | 10.03.2025 | Подготовка тестового окружения | 1 ч. |
| Никульшина Анастасия | 10.03.2025 | Создание тест-кейсов для тестирования сайта по модулям домашняя страница, логин, страница любого товара | 4 ч. |
| Толмачёва Екатерина | 10.03.2025 | Создание тест-кейсов для тестирования сайта по модулям регистрация пользователя, страница обзора товаров, корзина | 5 ч. |
| Никульшина Анастасия Толмачёва Екатерина | 11.03.2025 11.03.2025 | Проведение smoke тестов по своим модулям | 3 ч. 2ч. |
| Никульшина Анастасия Толмачёва Екатерина | 11.03.2025 11.03.2025 | Проведение critical path тестов по своим модулям | 4 ч. 4 ч. |
| Никульшина Анастасия Толмачёва Екатерина | 12.03.2025 12.03.2025 | Проведение IU-тестов по своим модулям | 1,5 ч. 1,5 ч. |
| Никульшина Анастасия | 12.03.2025 | Проведение response time теста | 0,5 ч. |
| Никульшина Анастасия Толмачёва Екатерина | 12.03.2025 12.03.2025 | Внесение найденных багов в багтрекинговую систему JIRA | 2 ч. 2 ч. |
| Никульшина Анастасия Толмачёва Екатерина | 12.03.2025 | Обсуждение результатов тестирования и подведение итогов | 1 ч. |

5. Рекомендации

Исправить критические ошибки, связанные с авторизацией, регистрацией и оформлением заказа.

Устранить ошибки в функционале поиска, так как они напрямую влияют на пользовательский опыт.

Провести доработку региональных настроек и работы с корзиной.

Исправить ошибки в пользовательском интерфейсе, такие как некорректные ссылки и проблемы с отображением элементов.

После исправления ошибок рекомендуется провести повторное тестирование для подтверждения корректности работы системы.

6. Статистика по всем ошибкам

| Статус | Количество | Важность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Critical | Major | Minor | Trivial |
| К выполнению | 21 | 2 | 2 | 15 | 2 |
| В работе | - | - | - | - | - |
| Готово | - | - | - | - | - |
| Общее | 21 | 2 | 2 | 15 | 2 |

7. Оценка качества

| Типы тестов | Качество | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Smoke тесты | Приемлемо | Web-приложение приемлемо для работы с основным функционалом. Блокирующие дефекты отсутствуют. |
| Critical path тесты | Низкое | Основные функции web-приложения работают, однако было найдено 12 Minor, 1 Trivial багов по всем тестируемым модулям, а также 2 Critical и 2 Major бага, которые непосредственно связаны с восстановлением пароля, поиском товаров и оформлением заказов. Они могут привести к значительным финансовым и репутационным потерям для бизнеса, ухудшают пользовательский опыт, снижают доверие к web-приложению и могут стать причиной ухода клиентов. |
| IU-тесты | Среднее | В web-приложении было найдено 3 Minor и 1 Trivial бага, но они не оказывают негативный эффект на удобство пользования в целом. |
| Response time тест | Приемлемо | Скорость работы web-приложения приемлемо. Обработки поисковых запросов составляет 0,2 секунды, что значительно ниже порога в 1 секунду, который считается комфортным для пользователей. |